ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории

МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области,

(муниципальное образование)

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту1

в 2020-2022 годах

(планируемый период проведения капитального ремонта)

	N п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Тип МКД17 (Деревянный, блочный, кирпич, монолит)
	Общая площадь многоквартирного дома
	Способ формиро-вания фонда капиталь-ного ремонта
	Кол-во этажей
	Количество зарегистрированных человек
	ОКН16
	Объем работ
	Вид работ
	Срок проведения капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта2 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	год проведения капитального ремонта
2020
	год проведения капитального ремонта
2021
	год проведения капитального ремонта
2022

	1
	Дер. Кривко, ул. Урожайная, д. 3
	панельный
	1461,20
	счет регионального оператора
	3
	94
	нет
	6654 м3 
(объем здания)

СМР - 178,8 м3
ПИР подвал -  6654 м3, 493,5 м3 

	фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	
	V
	

	2
	Дер. Кривко, ул. Урожайная, д. 3а
	панельный
	1456,70
	счет регионального оператора
	3
	64
	нет
	6716 м3 
(объем здания)

СМР - 178,8

м3

ПИР подвал -  6716 м3, 493,5 м3
	фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	
	V
	

	3
	Дер. Кривко, ул. Урожайная, д. 5
	панельный
	776,80
	счет регионального оператора
	2
	60
	нет
	4363 м3 
(объем здания)

СМР - 48,8 м3
ПИР подвал -  4363 м3, 373,9 м3
	Электрика, фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	
	V
	

	4
	Дер. Кривко, ул. Урожайная, д. 5а
	панельный
	773,51
	счет регионального оператора
	2
	42
	нет
	4363 м3 
(объем здания)

СМР - 48,8м3
ПИР подвал -  4363 м3, 373,9 м3
	Электрика, фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	
	V
	

	5
	Дер. Кривко, ул. Фестивальная, д. 3
	кирпич


	722,80
	счет регионального оператора
	2
	36
	нет
	2909 м3 (объем здания) 
СМР – 59,6 м3
	Крыша, фасад, (подъезд СМР), ПИР
	V
	
	

	6
	Дер. Кривко, ул. Фестивальная, д. 36
	кирпич
	649,16
	счет регионального оператора
	2
	44
	нет
	2450 м3
(объем здания) 
СМР - 61,0

м3


	Электрика, ТС, ХВС, ВО, крыша, фасад, (подъезд СМР), фундамент, ПИР
	V
	
	

	7
	Дер. Кривко, ул. Фестивальная, д. 3а
	кирпич
	727,40
	счет регионального оператора
	2
	53
	нет
	4378 м3
(объем здания) 
СМР – 59,6 м3
ПИР подвал – 4378 м3, 497,1 м3
	фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	
	V
	

	8
	Дер. Кривко, ул. Фестивальная, д. 3б
	кирпич


	724,70
	счет регионального оператора
	2
	43
	нет
	2896 м3 (объем здания)
СМР – 58,6 м3
	ТС, ХВС, крыша, фасад, (подъезд СМР), ПИР
	V
	
	

	9
	Дер. Снегиревка, ул. Майская, д. 3


	панельный


	1449,90
	счет регионального оператора
	3
	73
	нет
	7184 м3 (объем здания)
СМР – 178,2 м3
ПИР подвал – 7184 м3, 567,6м3
	фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР


	
	V
	

	10
	Дер. Снегиревка, ул. Набережная, д. 10


	панельный


	778,78
	счет регионального оператора
	2
	44
	нет
	4351 м3(объем здания) 
СМР – 54,2 м3
ПИР подвал – 4351 м3, 459,8м3
	фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР


	
	
	V

	11
	Дер. Снегиревка, ул. Набережная, д. 8
	панельный


	766,90
	счет регионального оператора
	2
	40
	нет
	4361 м3
(объем здания) 
СМР – 54,2м3
ПИР подвал – 4361 м3, 459,8 м3
	фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	
	
	V

	12
	Дер. Снегиревка, ул. Центральная, д. 12а
	кирпич
	259,72
	счет регионального оператора
	1
	15
	нет
	1170 м3 (объем здания) 

СМР – 26,1м3
	Электрика, фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	
	
	V

	13
	Дер. Снегиревка, ул. Центральная, д. 17а
	кирпич
	722,20
	счет регионального оператора
	2
	32
	нет
	4288 м3
(объем здания)

 СМР – 36,0м3
ПИР подвал – 4288 м3, 452,4м3
	Электрика, крыша, фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	
	V
	

	14
	Дер. Снегиревка, ул. Центральная, д. 19а
	кирпич
	714,04
	счет регионального оператора
	2
	41
	нет
	4278 м3 
(объем здания)

СМР – 36,0м3
ПИР подвал – 4278 м3, 452,4м3
	Электрика, крыша, фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	
	V
	

	15
	Дер. Снегиревка, ул. Школьная, д. 5а
	кирпич
	716,27
	счет регионального оператора
	2
	42
	нет
	2908 м3
(объем здания)

 СМР – 36,0м3

	Электрика, фасад, (подъезд СМР), ПИР
	
	
	V

	16
	Дер. Снегиревка, ул. Школьная, д. 7а
	кирпич
	714,50
	счет регионального оператора
	2
	53
	нет
	4062 м3 
(объем здания)

СМР – 36,0м3
ПИР подвал – 4062 м3, 452,4 м3
	Электрика, крыша, фасад, (подъезд СМР), подвал, ПИР
	V
	
	

	17
	Дер. Снегиревка, ул. Школьная, д. 9а
	кирпич
	714,01
	счет регионального оператора
	2
	41
	нет
	2651 м3 
(объем здания)

СМР – 36,0
М3
	Электрика, крыша, фасад, (подъезд СМР), ПИР
	V
	
	

	18
	Пос. Сосново,

пер. Озерный, д.1

	деревянный
	141,4
	счет регионального оператора
	2
	6
	нет
	848,4 м3 
(объем здания)

СМР – 175,2
м3
	Электрика, ТС,
ВО, крыша, фасад, (подъезд СМР), ПИР
	
	
	V

	19
	Пос. Сосново,
пер. Станционный, д.7

	деревянный
	130,2
	счет регионального оператора
	1
	10
	нет
	493,0 м3 
(объем здания)

СМР – 36,0
м3
	Электрика, 

 крыша, фасад, (подъезд СМР), ПИР
	
	
	V

	20
	Пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д.51
	кирпич
	531,6
	счет регионального оператора
	2
	18
	нет
	2504,0 м3
(объем здания)
	ВО,ПИР
	V
	
	

	21
	Пос. Сосново, ул. Железнодорожная,д.55
	кирпич
	408,40
	счет регионального оператора
	2
	19
	нет
	493,0 м3

(объем здания)
	ВО,ПИР
	V
	
	

	22
	Пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 7
	Ж/б крупнопан.
	2366,80
	счет регионального оператора
	5
	130
	нет
	10222 м3 СМР – 207,4
ПИР подвал – 10222 м3, 624,1 м3
	крыша, фасад, (подъезд СМР), ПИР,  подвал, ПИР
	V
	
	

	23
	Пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 9
	Ж/б крупнопан.
	2363,90
	счет регионального оператора
	5
	115
	нет
	10222 м3 СМР – 207,4

ПИР подвал – 10222 м3, 624,1 м3
	крыша, фасад, (подъезд СМР), ПИР, подвал, ПИР
	V
	
	

	24
	Пос. Сосново, ул. Механизаторов,д.3
	кирпич
	1827,5
	счет регионального оператора
	3
	84
	нет
	9864 м3 
(объем здания)


	крыша, ПИР
	
	V
	

	25
	Пос. Сосново, ул. Механизаторов,д.5
	кирпич
	1827,5
	счет регионального оператора
	3
	90
	нет
	10045 м3
(объем здания)
	крыша, ПИР
	
	V
	

	26
	Пос. Сосново, ул. Никитина, д.5
	кирпич
	357,9
	счет регионального оператора
	2
	21
	нет
	1680 м3
(объем здания)
	    крыша, ПИР
	
	
	V

	27
	Пос. Сосново, ул. Первомайская,д.5
	блочный
	4425,7
	счет регионального оператора
	5
	189
	нет
	16034 м3
(объем здания)
	крыша, ПИР
	V
	
	

	28
	Пос. Сосново, ул. Рощинская, д.3
	кирпич
	264,3
	счет регионального оператора
	2
	13
	нет
	1585,80 м3
(объем здания)

СМР-133,8 м3
	электрика, ХВС,
крыша, фасад (подъезд СМР),
 ПИР
	
	V
	

	29
	Пос. Сосново, пер.Цветочный,д15а
	деревянный
	438,4
	счет регионального оператора
	2
	23
	нет
	1662,0 м3

(объем здания)

СМР-133,8 м3
ПИР подвал-

1662,0 м3,
57,5 м3
	электрика, ХВС,
крыша, фасад (подъезд СМР),
подвал,
 ПИР
	
	V
	

	30
	Пос. Сосново, пер.Цветочный,д2
	деревянный
	213,6
	счет регионального оператора
	2
	7
	нет
	1662,0 м3

(объем здания)

СМР-56,4 м3


	электрика, ВО,
крыша, фасад (подъезд СМР),
фундамент,
 ПИР
	
	V
	

	v


В графе "Срок проведения капитального ремонта" отмечать галочкой год проведения работ.

Перечень сокращений:

1.  Капитальный ремонт - капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

2.  Региональная программа капитального ремонта - Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года N 508.

3. ПИР3 – проектные и изыскательские работы

4.  Крыша4 - ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю

5. ЭС5 - ремонт внитридомовых систем электроснабжения

6. ТС6 - ремонт внутридомовых систем теплоснабжения

7.  ГВС⁷ - ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения

8. ХВС8 - ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

9. ВО9 - ремонт внутридомовых систем водоотведения

10. Фундамент10 - ремонт фундамента

11. Подвал11 - ремонт подвального помещения

12. Фасад12 - ремонт и/или утепление фасада

13. Подъезд - ремонт подъездов

14.  Лифт14 - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, техническое освидетельствование

15.   ПУ15 -  установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и/или узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)

16. .  ОКН16 - объект культурного наследия

17.  МКД17 – многоквартирный дом

